Приложение №2

к договору подряда от «____»__ №___

ПРОТОКОЛ

согласования порядка формирования договорной цены при выполнении подрядных работ

г. Пермь									              «____»________________ 20____года

1. Смета составляется базисно-индексным методом с использованием государственных сметных норм и расценок, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, утвержденный Минстроем РФ. Для пересчета в текущий уровень цен используются индексы изменения сметной стоимости по видам строительства к ФЕР-2001, определяемые Заказчиком на основании данных регионального центра.

2. В случае применения материалов и/или оборудования, отсутствующих в сборнике ФССЦ, их стоимость определяется на основании подтверждающих документов (счёт, счёт-фактура, прайс-лист поставщика и т.п.) или их копий. Стоимость материалов и оборудования согласовывается с Заказчиком при составлении смет.

Расчет заготовительно-складских и транспортных расходов производится от стоимости материалов или оборудования и составляет:

| Наименование расходов | Размер (%) |
| --- | --- |
| Заготовительно-складские: |
| для строительных материалов, изделий и конструкций (за исключение металлоконструкций) | 2 |
| для металлоконструкций | 0,75 |
| для оборудования | 1,2 |
| Транспортные: |
| для материалов | 4,5 |
| для металлоконструкций | 1,7 |
| для оборудования | 2 |

К сметной цене материалов и оборудования, включенных в сборник ФССЦ, дополнительные расходы, предусмотренные в настоящем пункте, не применяются.

3. При производстве работ в особых условиях, отличающихся от нормальных, руководствоваться техническими частями сметных сборников и приложением №1 к настоящему протоколу. Коэффициенты на стеснённые условия могут применяться совместно с коэффициентами из технических частей сборников. Применение всех коэффициентов согласовывается с Заказчиком (заинтересованными подразделениями Заказчика) управление с их расшифровкой в сметах по каждой расценке:

3.1.  Для учета влияния условий производства работ применяются коэффициенты, предусмотренные приложением № 1 к настоящему протоколу и не подлежат применению коэффициенты, содержащиеся в приложении №1 к МДС 81.35-2004 и приказе Минстроя РФ от 04.09.2019 №507/пр;

3.2. Поправки на высоту, применяемые к затратам труда рабочих в единичных расценках, при работах (в помещении, на улице) учитывать от отметок, являющихся опорной поверхностью (уровень пола помещения цеха, площадки обслуживания).

3.3. Ремонтный коэффициент (п.4.7 МДС 81.35-2004 и п.6.7.1 Методических рекомендаций по применению сметных норм) к расценкам на выполнение всего комплекса работ не применяется.

3.4. Зимнее удорожание работ начисляется сезонно (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март) в размере 2,83% от полной сметной стоимости до начисления НДС. Данные затраты начисляются при условии, что работы будут фактически выполняться на открытом воздухе, либо в помещениях при отрицательных температурах.

4. Накладные расходы и сметная прибыль определяются в процентном отношении от ФОТ основных рабочих и механизаторов, по видам работ согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001. Используется справочник «2011_Ремонт нежил основной». После применения всех коэффициентов результат округляется до целых чисел.

5. Компенсация затрат за потребляемые Подрядчиком ресурсы: электроэнергию, воду, пар, воздух (собственность Заказчика) начисляется в размере 1% от полной стоимости СМР за исключением стоимости материалов и оборудования. Расчёт компенсации производится в конце сметы отдельной позицией до начисления договорного коэффициента и НДС.

6. Расходы, связанные с утилизацией строительного мусора:

6.1. Погрузка и перевозка рассчитывается с использованием расценок из сборника ФССЦпг. Расстояние до полигона 55 км;

6.2. Плата за размещение отходов на полигоне определяется по утверждённому тарифу;

6.3. Плата за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) определяется по ставке, утверждённой Правительством РФ.

6.4. Утилизация мусора оплачивается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные договором (соглашением к договору), при условии предоставления документов, подтверждающих утилизацию.

7. При составлении сметы из расценок рекомендуется исключить и/или заменить ресурсы, которые фактически не будут использоваться при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ. Добавляемые ресурсы, которые будут использоваться, включить отдельным пунктом сметы. При замене ресурса одного на другой его количество определять исходя из норм, учтенных в расценке.

8. В случае выполнения работ, для которых отсутствует прямая расценка (т.е. наименование расценки, состав работ и ресурсов, полностью соответствующих требуемой технологии) в сборниках/справочниках, допустимо использовать расценку наиболее схожую по технологии и учтенным в ней ресурсам. При этом наименование расценки указывается в точном соответствии со сборником (справочником) с пометкой «применительно». Фактическое наименование работ указывается дополнительно в скобках.

Возможно применения поправочного коэффициента к затратам труда рабочих, машинистов, на эксплуатацию машин и механизмов.

9.  При составлении сметы расценки из отдела 20 монтажного сборника 12 «Технологические трубопроводы» не применяются.

10. Для определения стоимости работ по разборке тепловой изоляции на трубопроводах, оборудовании и сооружениях к затратам труда и заработной плате рабочих и к затратам на эксплуатацию машин по соответствующим нормам (расценкам) применять:

| Условие | Размер коэффициента |
| --- | --- |
| если демонтируемый материал не пригоден для дальнейшего использования (предназначенный для вывоза на полигон); | К = 0,4 |
| если демонтируемый материал пригоден для дальнейшего использования и предназначен для обратного монтажа после выполнения ремонтных работ. | К = 0,6 |

Для определения стоимости работ по демонтажу (разборке) защитного покрытия поверхности изоляции, в т.ч. из алюминиевых и оцинкованных листов, опорных колец, разгружающих и крепежных устройств из металла с использованием норм (расценок) сборника ГЭСН (ФЕР)-2001-26 «Теплоизоляционные работы» к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин применять:

| Условие | Размер коэффициента |
| --- | --- |
| если демонтируемый материал не пригоден для дальнейшего использования (предназначенный в лом); | К = 0,4 |
| если демонтируемый материал пригоден для дальнейшего использования и предназначен для обратного монтажа после выполнения ремонтных работ. | К = 0,6 |

11. При необходимости выполнения дополнительных работ составляется отдельная смета. К смете на дополнительные работы применяются все коэффициенты, которые учтены в смете на основные работы, в том числе договорной коэффициент. Для пересчета в текущий уровень цен используются индексы изменения сметной стоимости из основной сметы.

12. При составлении сметы на работы допустимо применить договорной коэффициент, который учитывает срочность, ремонтный коэффициент, командировочные расходы, расходы на перебазирование механизмов, расходы на временные здания и сооружения и т.п., а также конъюктуру рынка подобных услуг в регионе. В случае, когда общая стоимость работ превышает сметную стоимость, повышающий коэффициент применяется ко всей стоимости СМР за исключение стоимости материалов и оборудования. В случае, когда общая стоимость работ ниже сметной стоимости, понижающий коэффициент применяется ко всей стоимости СМР перед начислением НДС.

Заказчик:						                             Подрядчик:

_______________________ /М.В. Шайбаков/				___________________ /___________________/

Приложение № 1

к протоколу согласования порядка

формирования договорной цены

при выполнении подрядных работ

Коэффициенты к затратам труда рабочих и машинистов, затратам на эксплуатацию машин и механизмов для учета в сметной документации влияния стеснённых и вредных условий производства работ

| № п.п. | Условия производства работ | Коэффициенты к сметным нормам |
| --- | --- | --- |
|  |  | на строительные, специальные строительные работы и монтаж оборудования (кроме сметных норм сборника 46) | на ремонтно-строительные работы и сборника 46 |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Производство работ в помещениях |
| 1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях корпусов: 3, 30, 111, 111а, 113, 133, 135, 138, 202, 203, 203/1, 204, 205, 205а, 205/8, 207, 222, 225, 238, 256, 256а, 601, 602, 602а, 603, 605 без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: |  |  |
| 1.1 | в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы; | не более 1,20 | - |
| 1.2 | в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | не более 1,35 | не более 1,15 |
| 2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях корпусов: 3, 30, 111, 111а, 113, 133, 135, 138, 202, 203, 203/1, 204, 205, 205а, 205/8, 207, 222, 225, 238, 256, 256а, 601, 602, 602а, 603, 605 с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | не более 1,3 | не более 1,1 |
| 3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях корпусов, не указанных в п.1 настоящего приложения № 1, с наличием в зоне производства работ действующее технологического или лабораторного оборудования, мебели и иных загромождающих помещения предметов. | не более 1,15 | не более 1,15 |
| 4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой не более 1,8 м (от пола до перекрытия) или внутри аппаратов. | не более 1,3 | не более 1,3 |
| Производство работ на улице |
| 5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на этажерках (отметки агрегатов и оборудования, находящихся вне помещения цехов) и эстакадах, расположенных на улице, с наличием в зоне производства работ действующее технологического оборудования. | не более 1,15 | не более 1,15 |
| Прочие условия |
| 6 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи (расстоянием не более 10м) объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. | не более 1,20 | не более 1,20 |
| 7 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. | не более 1,35 | не более 1,35 |

Примечание:

1.	Стесненные условия – это условия с наличием в зоне производства работ действующего и/или недействующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, и т.п.), или загромождающих предметов (оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. Коэффициент, учитывающий стесненные условия труда, применяется в смете по инициативе Подрядчика.

2.	К вредным условиям труда относятся: условия среды и трудового процесса, воздействие которых на работающего в определенных условиях, могут вызвать снижение работоспособности, профессиональное заболевание, подтвержденные результатами специальной оценки труда.

Заказчик		Подрядчик

| ___________________ /М.В. Шайбаков/ | _________________ /______________/ |
| --- | --- |